Załącznik

do uchwały Nr XXVII/171/09

Rady Powiatu Toruńskiego

z dnia 30 grudnia 2009 r.

POROZUMIENIE

z dnia ………………….

w sprawie wspólnej realizacji projektu:

„Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli”

zawarte pomiędzy:

Miastem Chełmża  ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża

REGON 871118690, NIP 8792582481

reprezentowanym przez:

Jerzego Czerwińskiego – Burmistrza Miasta

przy kontrasygnacie

Krystyny Lulki – Skarbnika

a

Powiatem Toruńskim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:

Mirosława Graczyka – Starostę Toruńskiego

Dariusza Mellera – Wicestarostę Toruńskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Danuty Jabłońskiej – Drążela

§ 1

Przedmiotem porozumienia jest realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli” w zakresie dotyczącym boisk szkół podstawowych oraz gimnazjum oraz określenie wysokości partycypacji stron w zadaniu.

§ 2

1. Miasto Chełmża zobowiązuje się do opracowania:

-  projektu budowlanego,

-  studium wykonalności,

-  przedmiaru robót,

-  kosztorysu inwestorskiego,

-  wniosku aplikacyjnego i jego złożenia w Urzędzie Marszałkowskim,

-  dokumentacji przetargowej i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy.

2.Miasto Chełmża sfinansuje koszty projektu i opracowań określonych w ust 1 
w kwocie  50.667,48 zł (słownie : pięćdziesiąt tysięcy sześćset  sześćdziesiąt siedem 48/100 złotych ) a Powiat Toruński 4 110,52 zł. (słownie: cztery tysiące sto dziesięć 52/100 złotych).

3.Udział stron w kosztach projektu inwestycji wyliczono zgodnie ze stosunkiem, w jakim powierzchnia boiska Zespołu Szkół Specjalnych pozostaje  do powierzchni wszystkich  boisk objętych zadaniem inwestycyjnym.

4.  Do ustaleń, o których mowa w ust 3 przyjmuje się następujące wielkości boisk-terenów : Zespół Szkół Specjalnych - 375,00 m2, Szkoła Podstawowa nr 5 - 924,00 m2, Szkoła Podstawowa nr 2 - 924,00 m2, Szkoła Podstawowa nr 3 - 968,00 m2, Gimnazjum nr 1 - 1808,00 m2   razem: 4 999,00 m2.

1) Całkowita wartość projektu budowlanego, studium wykonalności, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego „Zagospodarowania terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli” w zakresie dotyczącym boisk szkół podstawowych oraz gimnazjum wynosi 54 778,00 zł z podatkiem VAT, (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych).

2) Udział stron w kosztach opracowań, o których mowa w ust 1 określa załącznik nr 2 tabela nr 1 i tabela nr 2 do niniejszego porozumienia.

§ 3

1. Koszt wykonania zadania inwestorskiego dotyczącego terenu sportowego Zespołu Szkół Specjalnych zlokalizowanego w Chełmży przy ul. Wyszyńskiego” wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi 169 029,08zł z podatkiem VAT, ostateczny koszt będzie znany po rozstrzygnięci przetargu na wykonawstwo oraz inspektora nadzoru.

2. Powiat Toruński pokrywać będzie rzeczywiste koszty wykonania zadania, o którym mowa w ust 1 w wysokości wynikającej z harmonogramu finansowego stanowiącego załącznik nr 1 tabela nr 1 i tabela nr 2 do niniejszego porozumienia.

3. Pozostałą część zadania, o którym mowa w § 1, z zastrzeżeniem warunku określonego  § 6 niniejszego porozumienia  sfinansuje gmina Miasto Chełmża.

4. Wzrost kosztów ponad kwoty wynikające z harmonogramu finansowego musi być uzgodniony przez strony na podstawie odrębnego aneksu.

§ 4

Ostateczne rozliczenie zadania będącego przedmiotem niniejszego porozumienia dokonywane będzie po przedłożeniu dokumentów zawierających:

- informacje o łącznych kosztach poniesionych, w tym Powiatu Toruńskiego,

- uwierzytelnione kserokopie faktur, z opisem o partycypacji Powiatu Toruńskiego,

- protokoły odbioru robót,

- inne dokumenty niezbędne dla prawidłowego rozliczenia się stron porozumienia z zrealizowanego zadania.

§ 5

Koordynatorem projektu jest Miasto Chełmża, które zobowiązuje się do jego realizacji i rozliczenia.

§ 6

Realizacja zadania wymienionego w § 1 uzależniona będzie od pozyskania przez Miasto Chełmżę środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013. osi priorytetowej 3 – rozwój infrastruktury społecznej, dz. 3.1. – rozwój infrastruktury edukacyjnej.

§ 7

Przewidywany termin realizacji zadania będącego przedmiotem porozumienia określa się na lata 2010-2012.

§ 8

Wszelkie zmiany dotyczące powyższych ustaleń wymagają dodatkowej akceptacji stron w formie pisemnego aneksu do niniejszego Porozumienia.

§ 9

Niniejsze porozumienie obowiązuje po  pozyskaniu przez Miasto Chełmżę środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013. osi priorytetowej 3 – rozwój infrastruktury społecznej, dz. 3.1. – rozwój infrastruktury edukacyjnej na realizację zadania objętego porozumieniem.

§ 10

Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zarząd Powiatu Toruńskiego                                            Burmistrz Miasta Chełmża

Skarbnik Powiatu                                                                 Skarbnik Miasta