Projekt  Umowy

UMOWA NR  .........……......

Zawarta w dniu ……. 2016 r. pomiędzy Powiatem Toruńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Starosta Toruński – Mirosław Graczyk,

Członek Zarządu –  Mirosław Nawrotek , zwanym dalej Zamawiającym

a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania: Wykonanie dokumentacji na zadanie pn: „Budowa łącznika pomiędzy budynkami  nr 56 i 60 (część I), przebudowa  zaplecza żywieniowego (kuchnia wraz zapleczem budynek 56 (część II)  oraz  wejścia do budynku Nr 56 ( tzw. Tarasowiec) (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 wraz z termomodernizacją całego budynku (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie gm. Chełmża”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

Wielobranżowej dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, inwentaryzacji budowlanej, instalacji sanitarnych  i elektrycznych na działce nr 38/2 w Chełmży,  obejmującej:

- wielobranżowy projekt budowlany wraz z branżami: architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną (instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, instalacja co .wraz z zaprojektowaniem nowego źródła energii z OZE) ;elektryczną wysokoprądowej, niskoprądowej (w tym instalacje teletechniczne)+ wersja elektroniczna w formacie pdf i dwg,

- projekt wykonawczy  w branży: architektonicznej konstrukcyjnej, sanitarnej (instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, instalacja co .wraz z zaprojektowaniem nowych źródeł energii z OZE) ;elektrycznej wysokoprądowej, niskoprądowej (w tym instalacje teletechniczne)+ wersja elektroniczna w formacie pdf i dwg,

- projekt instalacji wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej.

- informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia + wersja elektroniczna (format pdf),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże)+ wersja

elektroniczna (format pdf),

- kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i rds),

- przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i rds),

§ 2

1.Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie  wymagane prawem uzgodnienia, opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

2.Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski na budowie w niezbędnym zakresie.

3.Wykonawca  będzie uczestniczył w procedurach administracyjnych i formalnych bez zbędnej zwłoki.

§ 3

1. Do wszystkich robót należy stosować materiały o dobrym standardzie. Wszystkie materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone parametry. Opracowany projekt musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:

2.1. spełniać wszystkie warunki określone w np. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013.1409, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie średnie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud,

2.2. posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, a także uzgodnienie z Zamawiającym całości zaprojektowanych rozwiązań,

2.3. zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych kolizji i inne niezbędne do do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniać możliwość wykonania robót i oddania obiektu do użytkowania.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia: 30.08.2016 r.

2. Przedmiot niniejszej umowy jest chroniony prawami autorskimi. Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji opisanej w § 1 nabywa Zamawiający.

3. Odbiór prac projektowych, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy – że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany i wykonany  w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 5

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

………….. zł netto + należny podatek Vat w wys.23 % co stanowi………… zł brutto (słownie: …………………………………………..złotych brutto)

§ 6

1..Zamawiający wypłaci 70 % wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace projektowe, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy – że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą jest faktura wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, płatna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego w wysokości 70 % jej wartości

2. Zamawiający wypłaci pozostałą część  tj.30 % wynagrodzenia po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 14 dni od uzyskania decyzji. Zamawiający oświadcza, że niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentacji budowlanej, złoży wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na adaptację i przebudowę.

§ 7

W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

§ 8

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie – w wysokości 1 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % wartości umowy.

3. W przypadku nienależytego wykonania dzieła Zamawiający ma prawo odmowy wypłaty całości lub części umownej kwoty.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 25 % wartości umowy.

§ 9

Gwarancja Wykonawcy na opracowaną dokumentację

- Na  przekazaną  Zamawiającemu dokumentację  Wykonawca zobowiązany  jest udzielić gwarancji na okres przeprowadzenia całości prac budowlanych przewidzianych w opracowaniach projektowych.

- Okres  gwarancji trwa od momentu przekazania Zamawiającemu  dokumentacji  do chwili  zakończenia ostatnich  prac  budowlanych ujętych  w projektach.

- Zakres gwarancji  obejmuje:

wyjaśnienia i uzupełnienia w trakcie  robót wszelkich  niezgodności występujących  w projektach ze  stanem  istniejącym,

braki  w rozwiązaniach  technicznych podanych  w projektach i przedmiarach lub  też niezgodności tych  rozwiązań z Polskimi Normami, warunkami techniczno - budowlanymi czy też odpowiednimi certyfikatami dopuszczającymi zastosowane rozwiązania lub materiały do  obrotu w budownictwie i służbie  zdrowia,

  - podjęte w ramach gwarancji czynności Wykonawca wykonuje  nieodpłatnie.

    - Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzą odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Przy czym termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności za wady wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego  postępowania

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Strony postanawiają, że ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Toruniu.

§ 12

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralną cześć umowy stanowi opis zamówienia.

Zamawiający: 								Wykonawca: