Załącznik nr 2

Umowa o roboty budowlane Nr ……………

Zawarta w dniu ………………………….. w Chełmży pomiędzy:

Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,

reprezentowanym przez

Dyrektora Waldemara Bartkowiaka

Główną księgową Joannę Szczepaniak,

zwanymi dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”,

wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro,  wyłączonego ze stosowania ustawy na mocy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

( 1 (Przedmiot Umowy)

1.	Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania „Remont, w tym modernizacja termiczna dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu w Ośrodku Zamiejscowym w Chełmży przy ulicy św. Jana 18 87-140 Chełmża”.

( 2 (Termin realizacji)

Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 nastąpi po podpisaniu umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, tj. do dnia ………………….. r.

§ 3 (Obowiązki Wykonawcy)

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie, z zakresem i technologią określoną w przedmiarze robót oraz zgodnie z:

- zasadami wiedzy technicznej,

- obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi wynikającymi z przepisów technicznych, prawa budowlanego, norm i aprobat,

- standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż. i bhp oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

1)	realizacji prac w sposób jak najmniej powodujący zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu jednostki,

2)	każdego dnia po zakończeniu prac remontowych i montażowych do uporządkowania stanowiska pracy,

3)	wykonania prac zgodnie z normami, instrukcjami producentów, kolejnością technologiczną         i wiedzą techniczną,

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót przez cały czas realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1                       z materiałów zakupionych przez Wykonawcę oraz dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Przedstawienie przez Wykonawcę w odniesieniu do użytych materiałów i urządzeń certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów lub wyników badań jakościowych nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót.

- Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w czasie wykonywania prac.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych prac          i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Od chwili rozpoczęcia robót do czasu ich zakończenia, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe na tym terenie w trakcie realizacji umowy.

§ 4 (Obowiązki Zamawiającego)

- Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy istniejących miejsc poboru wody, energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

§ 5 (Nadzór)

1.	Ze strony Wykonawcy obowiązki kierownika budowy wykonywać będzie ……………………….

2.	O każdorazowej zmianie osoby pełniącej funkcje kierownika budowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w terminie do 3 dni od jego ustanowienia.

§ 6 (Odbiór)

- Wykonawca każdorazowo zgłosi Zamawiającemu osiągnięcie gotowości do odbioru robót, o których mowa w § 1 ust. 1, co najmniej na trzy dni przed ostatecznym terminem zakończenia robót. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru nie później niż 
w siódmym dniu po otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Przez gotowość do odbioru rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów.

- Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie. W przypadku zaistnienia wad nie dających się usunąć Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu umowy spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i żądania wyznaczenia terminu odbioru.

- Po odbiorze końcowym robót zaczyna biec termin rękojmi i gwarancji.

§ 7 (Wynagrodzenie i sposób płatności)

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 będzie płatne w wysokości: netto ……… zł plus obowiązujący podatek VAT, tj. kwota brutto ……….. zł (słownie:………………………………………………………).

- W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że w wartości wynagrodzenia umownego ujął wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami umowy.

- Należność będzie uregulowana w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania ww. faktury przez Zamawiającego wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że dniem zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8 (Kary umowne)

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- każdorazowo za opóźnienia w wykonaniu robót w terminach określonych w § 2 umowy 
w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

- za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji 
i rękojmi, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 30% łącznej wartości wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy.

2.	W razie, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych                  w Kodeksie cywilnym.

3.	W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usługi innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy, z którym zawarta jest niniejsza umowa wraz z zastosowaniem kar umownych zgodnie z ust. 1.

§ 9 (Gwarancja)

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

2.     Okres udzielonej gwarancji na realizację robót wynosi 5 lat i liczy się od dnia dokonania

odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.	O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 
14 dni od daty jej ujawnienia.

4.	Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad.

5.	Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

§ 10 (Zmiana umowy)

      - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:

- przedmiotu umowy, pod warunkiem, że będą one na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,                            a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe,

- terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe,

- wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia.

§ 11 (Odstąpienie od umowy)

            - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

            - W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.

§ 12 (Postanowienia końcowe)

1.	Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

2.	W przypadku zmiany adresu podanego przez Wykonawcę w niniejszej umowie, strony zobowiązują się powiadomić o zaistniałej sytuacji drugą stronę umowy.

3.	Jeżeli strona nie wykona zobowiązania określonego w ust. 2, pisma wysyłane na adres dotychczasowy uważa się za doręczone.

4.	Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 umowy ulegnie zmianie w zakresie wysokości podatku VAT, o ile zostaną zmienione przepisy dotyczące podatku od towarów i usług.

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach - w tym 1 dla Wykonawcy i 1 dla Zamawiającego.

...................................................					.....................................................

(Zamawiający)							(Wykonawca)