**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Zamówienie udzielane w trybie**

**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI, KTÓRA NIE PRZEKRACZA KWOTY OKREŚLONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej: Droga rowerowa Rogówko - Jedwabno - Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie

Roboty w zakresie budowy dróg

CPV 45233120-6

Roboty budowlane

CPV 45000000-7

 Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych **(Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z** późn. zmianami) zwanej dalej Ustawą Pzp.

**Zamawiający:**

Zamawiającym jest:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
2. Adres: ul. Polna 113, 87-100 Toruń
3. Strona internetowa: http://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html
4. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzdtorun.com.pl
5. Numer telefonu: 566644777
6. Numer faksu: 566644775
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.
9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Rozliczenia będą odbywały się w złotych polskich.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Zamawiający nie stawia wymagań na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy.
15. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
16. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu technicznego.
17. **Opis przedmiotu zamówienia:**
18. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ.
19. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ.
20. Przedmiot zamówienia:

 **Droga rowerowa Lubicz Dolny - Rogówko**

* lokalizacja: Gmina Lubicz, Powiat Toruński, Województwo Kujawsko-Pomorskie,
* przebieg: w pasie drogowym drogi powiatowej 2010C Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny w miejscowości Rogówko oraz Jedwabno (na odcinkach w km 1+085 do 2,680 oraz 2,975 do 4,737 km),
* łączna długość: około 3,357 km,
* nawierzchnia: masa mineralno - bitumiczna

 Nowa infrastruktura wytworzona w ramach zamówienia powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych.

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz jego Podwykonawców, o ile zostaną wprowadzeni, osób wykonujących czynności podczas realizacji zamówienia na podstawie umów o pracę zgodnie z wymogami art. 36 ust. 8a oraz ust. 11 ustawy Pzp. Każdorazowo, przy składaniu Zamawiającemu faktury z wykonanych prac, wykonawca zobligowany jest do złożenia oświadczenia osób biorących udział w realizacji zamówienia o zatrudnieniu na podstawie umów o pracę.
2. Wszystkie dostarczane produkty, materiały oraz wyposażenie będą nowe i pochodzące z bieżącej produkcji. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, atestami i aprobatami technicznymi.
3. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ lub w jej załącznikach pojawia się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta lub marki, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w SIWZ lub załącznikach przykładów.
4. **Termin realizacji zamówienia**
	1. Termin realizacji zamówienia: zakończenie prac budowlanych 12 miesięcy od podpisania umowy.
	2. Zamawiający dopuszcza w sytuacji wskazanej w umowie lub zapisach SIWZ zmianę terminu wskazanego w punkcie 1.
5. **Wykonawcy wykluczeni z postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu.**
6. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu i złożą wraz z ofertą wymagane dokumenty:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Warunek udziału w postępowaniu** | **Określenie warunków** | **Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia** |
| 1. | Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. | Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. |
| 2. | Sytuacja finansowa lub ekonomiczna | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. | Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. |
| 3. | Zdolność techniczna lub zawodowa | O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:a) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej orazkażde inne równoważne uprawniające do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego. | **Na etapie składania ofert:**Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz wskazanie w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych. |
| 4. | Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp | Uregulowane art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. | Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. |

1. Dokumenty winny być dostarczone w formie oryginałów podpisanych przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:**
	1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia lub dokumenty przekazywane są w formie pisemnej lub faksem na numer: 566644775 albo też drogą elektroniczną na adres email: sekeretariat@pzdtorun.com.pl
	2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
	3. W związku z powyższym Zamawiający żąda od Wykonawców niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu faksem lub drogą elektroniczną.
	4. Informacja o złożonych ofertach oraz wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:

http://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html lub https://powiattorunski.logintrade.net

* 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Dariusz Wypych.
1. **Wymagania dotyczące wadium:**
	1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3000 zł
	2. Jeśli wadium wniesione będzie w pieniądzu to należy je wpłacić na rachunek bankowy Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu nr 83 9550 0003 2024 0201 1327 0004 prowadzony przez KDBS oddział Toruń w terminie do dnia otwarcia ofert.
	3. Potwierdzenie wniesienia wadium tj. dokonania przelewu lub złożenie poręczenia lub gwarancji należy dołączyć w oryginale do oferty.
	4. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium zostały określone w art. 46 ustawy P.z.p.
2. **Termin związania ofertą:**

Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

1. **Opis sposobu przygotowania ofert:**
	1. Zaleca się przygotowanie ofert z wykorzystaniem załączników do niniejszej SIWZ.
	2. Oferta winna zawierać:
* treść wymienioną w Formularzu ofertowym,
* oświadczenia i dokumenty wymagane częścią III niniejszej SIWZ.
	1. Ofertę należy przygotować w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości, co do jej treści.
	2. Wykonawca winien wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć Podwykonawcom.
	3. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
	4. Zaleca się, żeby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane oraz żeby była ona trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej przypadkową dekompletację.
	5. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu wskazanym w SIWZ w zamkniętej kopercie oznaczonej jako:

**OFERTA na budowę drogi rowerowej Lubicz Dolny - Rogówko**

**NIE OTWIERAĆ PRZED: 14.08.2020 r. GODZINĄ 14:00**

1. **Miejsce oraz termin składania oraz otwarcia ofert.**
	1. Oferty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń.
	2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2020 r. o godzinie 10:00.
	3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń dnia 14.08.2020 r. o godzinie 14:00.
2. **Opis sposobu obliczenia ceny:**
3. Cenę należy obliczyć i wpisać do Formularza ofertowego w następujący sposób:

W rubryce cena ofertowa brutto należy podać całkowite wynagrodzenie brutto ryczałtowe zawierające wszystkie opłaty, podatki oraz koszty związane z realizacją całości zamówienia obejmującą łączne wynagrodzenie brutto.

1. Podana cena ma charakter ryczałtowy, jest ostateczna i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | NAZWA KRYTERIUM | WAGA(Wg) |
| 1. | Całkowita cena brutto za zrealizowanie zamówienia | 60% |
| 2. | Okres gwarancji jakości | 15% |
| 3. | Warunki rozszerzonej gwarancji | 25% |

**KRYTERIUM I (cena całkowita brutto za zrealizowanie zamówienia):**

Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:

Cn

P = ---------- x 100 pkt. x Wg

 Cb

gdzie:

* + - P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
		- Cn - oznacza cenę całkowitą brutto oferty najtańszej
		- Cb - oznacza cenę całkowitą brutto badanej oferty
		- Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = Wg

**KRYTERIUM II (okres gwarancji jakości):**

Oferty oceniane będą w następujący sposób:

1. Maksymalny okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy.
2. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy
3. Zamawiający przydzieli punkty w kryterium w następujący sposób:
* Okres gwarancji 12 miesięcy – 0 punktów
* Okres gwarancji 24 miesiące – 25 punktów
* Okres gwarancji 36 miesięcy – 50 punktów
* Okres gwarancji 48 miesięcy – 75 punktów
* Okres gwarancji 60 miesięcy – 100 punktów
1. Suma przyznanych punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium tj. Wg.

**KRYTERIUM III (warunki rozszerzonej gwarancji):**

Oferty oceniane będą w następujący sposób:

1. Jeżeli Wykonawca zobowiąże się do dokonywania wszystkich napraw wybudowanej drogi w okresie gwarancyjnym w kryterium tym otrzyma 100 punktów, które zostaną pomnożone przez wagę tj. Wg.
2. Poprzez dokonywanie napraw wybudowanej drogi Zamawiający rozumie usuwanie wszystkich usterek powstałych w warunkach normalnej eksploatacji obiektu budowlanego, a nie jedynie takich, za powstanie których winę ponosi Wykonawca z powodu nieprawidłowo zrealizowanego zamówienia.
3. Warunki rozszerzonej gwarancji nie obejmują szkód powstałych w wyniku udowodnionego działania osób trzecich lub bezpośrednio z powodu niespotykanych w okresie ostatnich 5 lat w miejscu realizacji zamówienia warunków atmosferycznych takich jak opady, porywy wiatrów, niska lub wysoka temperatura.
4. Jeżeli w okresie rozszerzonej gwarancji zaistnieją warunki atmosferyczne, które nie były w miejscu realizacji zamówienia odnotowywane przez synoptyków w okresie ostatnich 5 lat od dnia zakończenia realizacji zamówienia lub szkody powstaną w wyniku działania osób trzecich Wykonawca nie będzie zobowiązany do dokonania napraw obiektu budowlanego.
5. Jeżeli w okresie rozszerzonej gwarancji powstaną uszkodzenia obiektu budowlanego wynikające z jego normalnej eksploatacji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia usterek.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów jako sumę za wszystkie kryteria oceny ofert.

1. **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**
	1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
2. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
4. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
5. unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

* 1. Zamawiający udostępni informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy, na stronie internetowej http://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
	2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w celu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia.
	3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany zostanie do przestawienia Zamawiającemu następujących dokumentów:

- schematu organizacyjnego osób biorących udział w realizacji zadania przez Wykonawcę;

- przedstawienia polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

- harmonogramu rzeczowo- terminowo-finansowego w podziale na miesięczne rozbicie kosztów;

- dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi ich uprawnień i aktualne wpisy o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa lub tożsame.

1. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:**
2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% wniesionej kwoty w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

**XIII.KLAUZULA INFORMACYJNA**

udzielanie zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest *Ryszard Gilewski* Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: *87-100 Toruń, ul. Polna 113*, mailowo: *dyrektor@pzdtorun.com.pl*, telefonicznie (56) 66-44-775

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres *sekretariat@pzdtorun.com.pl*

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
2. art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego,
3. art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana (też umowa o podwykonawstwo),
4. art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
5. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. wykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe, oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi i towary finansowane z funduszu, z których będziesz mógł korzystać jako osoby uprawniona. Przekazanie Twoich danych jednakże nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
2. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3. jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez czas trwania umowy, do czasu przedawnienia roszczeń,
4. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
6. dostępu do treści danych;
7. sprostowania danych;
8. usunięcia danych, jeżeli:
9. wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
10. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
11. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
12. ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:
13. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
14. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
15. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
16. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
17. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem
18. Podanie Twoich danych:
19. jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
20. jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.
21. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
22. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
23. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
24. **Wzór zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

**UMOWA Nr......./.................** projekt

**……………………………………………**

W dniu..........................pomiędzy:

Powiatem Toruńskim, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, NIP: 956-20-86-885 działającym poprzez jednostkę organizacyjną: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń, reprezentowanym przez:

Pana Ryszarda Gilewskiego – Dyrektor
przy kontrasygnacie pani Jadwigi Ronowskiej – Głównego Księgowego

 zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”,

a

firmą:....................................................................................................................

reprezentowaną przez....................................................................zwaną dalej w treści Umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści:

§1.

* 1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obiektu

**……………………………………………….…**

* 1. Zakres przedmiotu umowy określa:
	+ projekt budowlany i wykonawczy wykonany przez biuro projektowe ……………………………………………..,
	+ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
	+ specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
	+ oferta Wykonawcy
	+ zapisy niniejszej umowy.
	1. Do obowiązków Wykonawcy realizowanych na jego koszt - w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 należy także:
1. zajęcie pasa drogowego na potrzeby prowadzonych robót,
2. wykonanie wszelkich robót związanych z organizacją i likwidacją placu budowy i jego zaplecza po zakończeniu robót, uporządkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposób zgodny z wymogami jego przekazania Zamawiającemu, w tym opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu, wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
3. wywóz i zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych, w tym gruzu, karpin, drewna (w tym: karpin i koron drzew oraz krzaków), nadmiaru ziemi we własnym zakresie i na własny koszt, stanowiących materiał wykonawcy.
4. organizacja i koordynacja całego procesu budowlanego w tym ustanowienie kierownika budowy i kierowników robót branżowych,
5. w zależności od potrzeb, lub na wniosek Zamawiającego do zorganizowania spotkania na budowie celem omówienia stanu zaawansowania robót, a także zgłoszenie przez strony umowy ewentualnych uwag i problemów,
6. zapewnienia płynnej komunikacji osobom trzecim korzystającym z ciągów komunikacyjnych objętych terenem budowy (np. poprzez wykonanie obejść dla miejsc wyłączonych z ruchu na czas prowadzenia prac),
7. dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii itp. niezbędnych do wykonania zamierzenia w sposób pozwalający na uzyskanie stosownej decyzji na użytkowanie obiektu, stanowiącej podstawę przekazania obiektu do użytkowania,
8. zapewnienie obsługi geodezyjnej bieżącej i powykonawczej, w tym po zakończeniu inwestycji należy odszukać istniejące znaki geodezyjne (w przypadku braku stabilizacji ponownie ją wykonać). Przesunięte, uszkodzone, niewidoczne lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio wznowić. Dokonać pomiaru kontrolnego wszystkich odszukanych, wznowionych znaków granicznych. W przypadku kiedy punkty graniczne nie były stabilizowane należy wykonać taką stabilizację. Z w/w prac geodezyjnych należy sporządzić dokumentację geodezyjną i kartograficzną i przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Powyższe prace należy wykonać dla obszaru, gdzie była wykonywana budowa dróg rowerowych wraz z 2 m terenem okalającym tę inwestycję,
9. stosowanie się do poleceń nadzoru archeologicznego.
10. Umieszczenia dwóch tablic informacyjnych o realizowanej inwestycji o wzorze zgodnym z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz dwóch tablic pamiątkowych po zakończonej realizacji zadania o wzorze zgodnym z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
	1. Zamawiający oświadcza, iż posiada tytuł prawny do terenu, na którym budowane będą obiekty będące przedmiotem umowy oraz komplet prawomocnych decyzji o pozwoleniu na jego budowę.
	2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy na własne ryzyko. Ryzyko utraty, pogorszenia bądź uszkodzenia przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca, aż do chwili jego odbioru przez Zamawiającego.
	3. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje jak i za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać.
	4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami realizacji robót i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym.
	5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się w sposób szczegółowy z dokumentacją projektową przedmiotu umowy i nie wnosi do niej uwag oraz że jest ona pod względem treści i zakresu kompletna do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową.

§2.

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień …………………………. .
2. Termin zakończenia całości robót objętych niniejszą umową: 12 miesięcy od podpisania umowy.

§3.

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekt budowlany, wykonawczy i dziennik budowy w terminie do 5 dni od zawarcia Umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 dni od zawarcia Umowy.
3. Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania bez wad i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.
4. Przedmiot umowy zostanie wykonany w całości z materiałów własnych Wykonawcy.
5. Materiały pozyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac, w tym drewno pochodzące z wycinki drzew, z wyłączeniem odcinków lasów państwowych objętych decyzją zrid, stanowią własność Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, STWiOR, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami prawa budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP oraz p. poż.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, DTR, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym pomiarów geodezyjnych wynikających z obowiązków służb geodezyjnych oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do dbania o porządek na placu budowy i o schludny jej wygląd na zewnątrz.
12. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy pracownikami gwarantującymi wysoką jakość robót pod nadzorem personelu technicznego posiadającego wymagane przepisami przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
13. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad, które mogą wystąpić w przedmiocie umowy w trakcie jej realizacji i odbioru oraz w okresie odpowiedzialności umownej za wady.
14. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową są wykonywane.
15. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie:
	1. zmiany wartości,
	2. zmiany terminu,
	3. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy,
	4. zmiany Podwykonawcy,
	5. zmiany przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
16. Zmiany, o których mowa w ust. 15 możliwe są w przypadku:
	1. czasowego wstrzymania lub przerwy w wykonywaniu robót przez nadzór archeologiczny na okres dłuższy niż 1 tydzień,
	2. czasowego wstrzymania lub przerwy w wykonywaniu robót o czas trwania nietypowych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, potwierdzony pisemnie przez koordynatora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy opierając się na dokumentach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
	3. działania sił wyższych niezależnych od stron zawartej umowy,
	4. niewywiązywania się kluczowego personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy, rozwiązania stosunku pracy, śmierci, choroby, zdarzeń losowych itp.,
	5. niewywiązywania się z postanowień umowy przez Podwykonawcę.
	6. Występowania zakresu dodatkowego/uzupełniającego prac w związku z różnicami pomiędzy stanem dokumentacji projektowej a warunkami w terenie.
17. Stroną wnioskującą o zmianę może być Zamawiający lub Wykonawca.

§4.

1. Zamawiający wyznacza do koordynacji realizacji przedmiotu umowy i kontaktów z Wykonawcą n/w osoby:

............................................................................................................................

1. Zamawiający ustanowił inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie (-ach):

..........................................................................................................................

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

.......................................................................................................................

1. Wykonawca ustanawia kierowników robót w osobach:

........................................................................................................................................................................................................................................................

§5.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie we własnym zakresie/ z udziałem Podwykonawców z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zatrudni jako Podwykonawców:
	1. ……
	2. ……
	3. ……..
3. W związku z art. 143 a-d pzp oraz art. 6471 KC, w przypadku zlecenia przez Wykonawcę robót Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do:
* przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy/umów z Podwykonawcą/ami, jak również wszystkich ewentualnych zmian do tej umowy/umów,
* przekazania Zamawiającemu kopii umowy/umów zawartej/ych z Podwykonawcą/ami oraz kopii aneksów,
* przedkładania potwierdzenia rozliczeń z Podwykonawcami zgodnie z zapisami §8 ust. 5 w formie potwierdzenia dokonania przelewu oraz oświadczenia Podwykonawcy o bieżącym rozliczeniu zrealizowanych prac objętych protokołem odbiorem robót.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców jak za własne i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjną.
2. W razie niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do czasu zapłaty przez niego wynagrodzenia Podwykonawcy lub zapłaci Podwykonawcy wynagrodzenie z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

§6.

1. Zastosowane wyroby budowlane muszą spełniać wszelkie wymogi art.10 ustawy prawo budowlane w zakresie posiadania certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności zgodnie z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub aprobatami technicznymi o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
2. Wyroby budowlane planowane do zastosowania przy realizacji przedmiotu umowy mogą być wprowadzone do obrotu jedynie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych w tym spełniać przede wszystkim wymogi art.5 tej ustawy.
3. Jeżeli dla zbadania jakości robót lub materiałów niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkrywek, ekspertyz itp. Zamawiający ma prawo polecić ich wykonanie Wykonawcy na jego koszt.
4. Wykonawca ma prawo do zwrotu poniesionego kosztu w przypadku nieustalenia wady, którą wykazać miało przeprowadzone badanie jakości.
5. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić na piśmie przedstawicielowi Zamawiającego (Inspektorowi nadzoru) termin zakrycia robót ulegających zakryciu oraz termin odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie zawiadomił o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty.
6. Wykonawca jest zobowiązany do okazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymaganych certyfikatów, aprobat technicznych lub świadectw jakości wyrobów budowlanych przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem.
7. Pozostałe wymagania, dotyczące kontroli jakości robót i materiałów, zgodnie
z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

§7.

1. Zamawiający dokona odbiorów:
2. robót zanikających i ulegających zakryciu – na zgłoszenie Wykonawcy z 3 dniowym wyprzedzeniem, przez inspektora nadzoru w trybie ustawy prawo budowlane i zgodnie ze STWiOR,
3. wydzielonych technologicznie elementów rozliczeniowych obiektu podlegających fakturowaniu przejściowemu, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji – na zgłoszenie Wykonawcy
4. odbioru końcowego robót – na zgłoszenie Wykonawcy, komisyjnie, w trybie ustawy prawo budowlane i zgodnie ze STWiOR,
5. po okresie rękojmi za wady fizyczne – na warunkach określonych w niniejszej umowie,
6. odbioru ostatecznego – bezpośrednio przed terminem wygaśnięcia gwarancji określonym w niniejszej umowie.
7. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru robót, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po pisemnym zgłoszeniu gotowości ich do odbioru przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru.
8. Za datę osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy lub jego elementu, przyjmuje się datę potwierdzenia tej gotowości przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika budowy.
9. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru zgłoszonego do odbioru przedmiotu umowy w przypadku:
10. braku potwierdzenia jego gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru Zamawiającego,
11. niewykonania przewidzianego umową zakresu rzeczowego robót,
12. braku kompletnej i wymaganej dokumentacji odbiorowej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego, protokołów odbiorów gestorów sieci,
13. stwierdzenia wad w przedmiocie umowy.
14. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:
15. oznaczenie miejsca sporządzania protokołu,
16. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
17. oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
18. wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,
19. wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami,
20. wymienienie ujawnionych wad i drobnych usterek niemających charakteru wad istotnych,
21. decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub do powtórnego wykonania robót,
22. oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.
23. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

* dziennika budowy,
* atestów, protokołów, DTR, sprawozdań i wyników prób,
* protokołów odbiorów gestorów siesi,
* zaświadczenia właściwych organów i jednostek,
* dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
* inwentaryzacji geodezyjnej,
* oświadczenie kierownika budowy o kompletności przedstawionych dokumentów,
* oświadczenie geodety odnośnie właściwie naniesionych zmian pasa drogowego.
1. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy:
2. dających się usunąć – Zamawiający odmawia dokonania odbioru, wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie i po tym terminie oraz po potwierdzeniu faktu usunięcia wad przez inspektora nadzoru, ponownie przystąpi do czynności odbioru przedmiotu umowy,
3. nie dających się usunąć, ale umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy- Zamawiający dokona odbioru, obniży Wykonawcy wynagrodzenie wg dokonanego przez siebie oszacowania strat z tytułu nie osiągnięcia zakładanego umową efektu
i naliczy przewidziane w umowie kary,
4. nie dających się usunąć i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy – Zamawiający odmówi odbioru, odstąpi od umowy i naliczy kary umowne, żądając wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
5. Z dokonywanych lub niedokonanych czynności odbiorowych Zamawiający sporządza stosowny protokół, który przedkłada do podpisu Wykonawcy.
6. Odmowa podpisania przez Wykonawcę protokołu odbioru robót, nie rodzi skutków prawnych.
7. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

§8.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT w kwocie..................................................zł

 (słownie:........................................................................................................., w tym: cena netto ........................zł oraz podatek VAT ...................zł

wskazane w ofercie Wykonawcy.

1. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w niej a niezbędne do wykonania zamówienia a tym samym wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeżeniem zapisów art. 142 ust. 5 ustawy pzp.
	* 1. W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT związanych z przedmiotem zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w § 8 pkt. 1 umowy, ulegnie odpowiednim zmianom.
		2. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w pkt. a), Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o którym mowa w niniejszym paragrafie następują po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na konto bankowe nr:

........................................................................................................

1. Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz na 1 miesiąc.
2. Do faktur, o których mowa w ust. 4 winne zostać załączone protokoły odbioru robót oraz zestawienia ilościowo-finansowe zrealizowanych prac oraz potwierdzenie bieżącego rozliczenia Podwykonawców. Protokoły odbioru robót muszą być podpisane przez Komisję odbioru robót powołaną przez Zamawiającego. Dowody księgowe wystawiane mogą być za okres nie krótszy niż miesięczny z trzydziestodniowym terminem płatności.
3. Zapłata za faktury częściowe dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na podstawie wystawionych faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania.
4. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu z dokonanego odbioru płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
5. Wartość faktury końcowej, o której mowa w ust. 7 nie może być niższa niż 10% wartości zamówienia.
6. Za datę uregulowania zobowiązania uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Płatność dokonywana będzie na rachunek bankowy z faktury lub umowy, bądź na rachunek ujęty w „Wykazie podatników VAT” pod rygorem odmowy Zapłaty.
8. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. Faktury wystawiane na rzecz Zamawiającego będą zawierać następujące dane:

Nabywca: Powiat Toruński, ul. Towarowa 4-6, NIP: 956-20-86-885

Odbiorca i Płatnik: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, NIP: 879-22-59-053

§9.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, liczoną od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy, bez wad. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Za wadę w myśli niniejszej umowy uznane będzie również:
3. każde nie uzgodnione z Zamawiającym odstępstwo od projektu lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
4. obniżenie jakości robót,
5. zmiana parametrów użytkowych,
6. Wykonawca udziela ponadto Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres ………………… miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
7. Dokument gwarancyjny Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy jako załącznik do protokołu odbioru.
8. W okresie odpowiedzialności za wady Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia zgłoszonych wad w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia.
9. Jeżeli w okresie gwarancyjnym i rękojmi Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi.

§10.

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto stanowiące kwotę…………………zł w formie: ……………………………………
2. Zamawiający dokona zwrotu 70 % kwoty z wniesionego zabezpieczenia w kwocie ………………zł. w terminie do 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekazania go do użytkowania, bez stwierdzenia w nim wad.
3. Pozostałe 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia w kwocie ……………. zł. zostanie przeznaczone na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego
i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji.

§11.

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
5. Zamawiający może dochodzić obniżenia wynagrodzenia za wadliwy element bądź przedłużenia okresu gwarancji dla takiego elementu umowy.
6. Przysługujące Zamawiającemu kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
8. za opóźnienie w przekazaniu placu budowy 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
9. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 10% wynagrodzenia umownego brutto.
10. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§12.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych przez ustawy: prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.
2. Strony ustalają, iż prawo odstąpienia Zamawiającemu od umowy przysługiwać będzie również w przypadku, gdy:
3. zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,
4. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
5. Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 1 miesiąca od terminu przyjętego w umowie, bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania przez Zamawiającego,
6. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.
7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie.
8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w innej formie i powinno zawierać uzasadnienie.
9. W wypadku odstąpienia od umowy, Strony obciążają następujące obowiązki:
10. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
11. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
12. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, a jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego to Zamawiający je odkupi od Wykonawcy,
13. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
14. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
15. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
16. Wszelkie inne uzasadnione koszty dodatkowe związane z odstąpieniem od umowy, poniesie Strona która spowodowała odstąpienie od umowy.

§13.

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia do …………… . W przypadku gdy okres ubezpieczenia jest krótszy niż okres realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu polisę potwierdzającą kontynuację ubezpieczenia do końca realizacji przedmiotu zamówienia pod rygorem odstąpienia Zamawiającego od umowy.

§ 14.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§15.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

§16.

Wynikłe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

Strony oświadczają, iż wszelkie sporne kwestie mogące wyniknąć w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej, a jedynie w przypadku nieskuteczności tego sposobu na drodze sądowej.

§17.

Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca Zamawiający

................................................

Uzgodniono

Radca prawny

........................................

1. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:**

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” przysługuje odwołanie.

Odwołanie przysługuje na czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

**FORMULARZ OFERTOWY**

 Wykonawca: .........................................................

 Adres.................................................................... Tel./Fax................................................................

 E-mail...................................................................

 NIP: .....................................................................

 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia nr …………………………………… na budowę dróg rowerowych, oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Oświadczam, że:

* Zapoznałem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń;
* Jestem związany ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert;
* Zrealizuję zamówienie w terminach zgodnych z SIWZ,
* Następującą część zamówienia powierzę Podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………………………………

*\* - niewłaściwe należy skreślić.*

Oferuję wykonanie zamówienia, tj. budowy drogi rowerowej Lubicz Dolny - Rogówko, za cenę ryczałtową łączną: ……………………..PLN BRUTTO

Słownie: …………………………………………………………………………………………………..... xx/100 PLN BRUTTO

Udzielam gwarancji jakości na okres: …………………………………………… miesięcy kalendarzowych

Udzielam rozszerzonej gwarancji zgodnie z kryteriami oceny ofert TAK\*/NIE\*

*\*Należy przekreślić odpowiednio*

Podpisano:

........................................................

 (podpis przedstawiciela Wykonawcy)

**WYKONAWCA**

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres)

………………………………………………………….

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE z ART. 25a ust. 1 USTAWY Pzp**

 Składając ofertę w postępowaniu nr …………………………………… prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

budowę dróg rowerowych

oświadczam, że:

* nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz
* spełniam warunki udziału w postepowaniu.

\*Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

*\*Wypełnić wyłącznie jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postepowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów*

Podpisano:

........................................................

 (podpis przedstawiciela Wykonawcy)

**WYKAZ IMION I NAZWISK OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O ICH KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH**

Do realizacji zamówienia nr …………………………………… polegającego na budowie drogi rowerowej Lubicz Dolny - Rogówko wyznaczone zostaną następujące osoby:

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** | **Kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia:** |
|  |  |
|  |  |

Podpisano:

........................................................

 (podpis przedstawiciela Wykonawcy)